RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2014

(E.E. 2014-17-1-0002911 , E. 2161/14)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) relacionadas con la ampliación de préstamo y subsidio, otorgados a la Cooperativa de Viviendas de usuarios en régimen de ayuda mutua COVIAFJU 1, como reajuste por los mayores costos generados por el desfasaje de la moneda contractual respecto del Índice General de Costos de la Construcción;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 29.12.2010 acordó cometer a la Contadora Delegada la intervención del gasto máximo de hasta de UR 21.658, con un interés anual del 7%, por el plazo de 25 años, más un subsidio de 4.862 UR (Ejercicio 2011: 10.829; Ejercicio 2012: 14.084; Ejercicio 2013: 1.607), a favor de la Cooperativa COVIAFJU 1, para la construcción de 13 viviendas en la ciudad de Montevideo, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
2) que por Resolución de fecha 30.11.2010 la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (en ejercicio de atribuciones delegadas) otorgó el referido préstamo y subsidio  y la Contadora Auditora intervino preventivamente el gasto con fecha 28.2.2011;
3) que en la oportunidad se adjunta Proyecto de Resolución disponiendo la ampliación de préstamo y subsidio otorgados a la Cooperativa COVIAFJU 1, como reajuste por los mayores costos generados por el desfasaje de la moneda contractual respecto del índice General de Costos de la Construcción, por un monto de hasta UR 3.244, de las cuales 2.649 UR corresponden a ampliación de préstamo y 595 UR al reajuste del subsidio;
4) que luce previsión financiera elaborada por el MVOTMA de fecha 3.2.2014, disponiendo el total estimado por concepto de mayores costos según la previsión de avances de la cooperativa, el que asciende a la suma de hasta 3.244 UR;
5) que se adjunta Constancia de Afectación de Crédito Nº 000908, de fecha 11.3.2014, donde se indica que el importe total a comprometer es 3.244 UR; 
CONSIDERANDO: que el préstamo y ampliación  planteados encuadran en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los Artículos 117 y siguientes de la Ley 18.407 de 24.10.08 y Artículo 27 de la Ley 17.243 y Artículo 74 del TOCAF;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL   TRIBUNAL   ACUERDA

1) Una vez dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, se tendrá por intervenido el gasto de 3.244 UR, derivado del reajuste por los mayores costos generados por el desfasaje de la moneda contractual respecto del Indice General de Costos de la Construcción, cometiendo a la Contadora Auditora la verificación, previo al pago, de que la Resolución concuerde con los antecedentes remitidos al Tribunal, el cumplimiento de disposiciones sobre deudores alimentarios y los restantes controles que correspondan al caso;

2) Comunicar a la Contadora Auditora; y
3) Devolver las actuaciones.

sd
PAGE  
1

