RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014

(E. E. Nº 2013-17-1-0002604, Ent. N°3099/14)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionadas con la Licitación Pública P40975 para la remodelación y ampliación de la red de distribución;

RESULTANDO: 1) que por Resolución GG Nº 153/11, el Gerente General en uso de facultades delegadas, dispuso adjudicar el objeto del llamado a Compañía Electrónica Industrial S.R.L., por un total de montaje, cargas sociales, imprevistos e IVA ,de $ 506:402.680,64;

2) que, al respecto, este Tribunal, en Sesión de fecha 25/05/2011, acordó cometer al Contador Delegado, la intervención preventiva del gasto, una vez imputado con cargo a rubro con disponibilidad suficiente;                            
3) que por Resolución GG/13 del 18/04/2013, se ordenó un monto de $ 181:775.415. (impuestos incluidos), correspondiente al ajuste de precios del montaje y cargas sociales;
4) que al respecto, este Tribunal en Sesión de fecha 20/06/2013 acordó cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, una vez verificada la imputación del gasto con cargo a grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
5) que el Contador Delegado el 4/07/2013 observó el gasto por no contar el rubro de imputación con disponibilidad suficiente y siendo reiterado se mantuvo la observación por este Tribunal, en Sesión de fecha 11/09/2013;
6) que a solicitud de la Administración, la firma contratista, dio su consentimiento para la ampliación de la compra por hasta un 23% de la adjudicación –al amparo del Artículo 74 del T.O.C.A.F.;                            
7) que la Sub-Gerencia Contrataciones con fecha 25/04/2014, informo que el monto de la contratación (ampliación por hasta un 23% de la contratación) asciende a $ 187:248.514,26 (incluye total montaje, cargas sociales, imprevistos, IVA, ajustes, y cargas sociales) y que el plazo para la ejecución de los trabajos es de 7 meses o hasta finalizar algunos de éstos dos montos: montaje o cargas sociales, contados a partir del perfeccionamiento del contrato;
8) que el Departamento Registro y Control Presupuestal, con fecha 28/04/2014 informo que el Grupo 3, ha sido imputado sin disponibilidad presupuestal suficiente para comprometer el monto de            $ 20:396.346 (neto de impuestos) en el Ejercicio 2014, y que el mismo grupo presenta créditos disponibles por el monto de $ 138:184.522 (neto de impuestos) para comprometer en el Ejercicio 2014 y ejecutar en el Ejercicio 2015;
9) que por Resolución G.G. Nº 26/14 de 15/05/2014, dictada por el Gerente General ,en ejercicio de las atribuciones delegadas, se adjudico a Compañía Electrotécnica Industrial S.R.L. la ampliación (en hasta en un 23% de la licitación P40975, al amparo de lo establecido en el Artículo 74 del T.O.C.A.F., por un monto de $ 187:248.514,26 (incluye total montaje, cargas sociales, imprevistos, IVA, ajustes, y cargas sociales) y por un plazo de 7 meses o hasta finalizar algunos de éstos dos montos: montaje o cargas sociales, contados a partir del perfeccionamiento del contrato;

CONSIDERANDO: 1) que el procedimiento se ajustó a lo preceptuado en el Artículo 74 del T.O.C.A.F., habiéndose recabado la conformidad del contratista y respetado el porcentaje permitido por la disposición para las ampliaciones;

2) que no obstante se comprometió un  gasto sin que exista disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable (Artículo 15 del T.O.C.A.F.);
3) que de la información contable se desprende que la incorporación de parte del objeto de la contratación se realizará en el Ejercicio 2015;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto correspondiente al Ejercicio 2014;
2) Cometer al Contador Delegado la intervención del gasto correspondiente al Ejercicio 2015, previo control de su imputación a grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
3) Comunicar al Contador Delegado; y
4) Devolver las actuaciones.-

sd
2

