RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE  AGOSTO  DE 2014

(E. E. Nº 2012-17-1-0002010, Ent. N° 4203/14)

VISTO: la respuesta de la Cra. Delegada Beatriz Motta al Oficio            Nº 4448/14 de fecha 13.06.14 que le remitiera este Tribunal en el marco de su intervención en la ampliación de la Licitación Pública Nº 454/2012 de la Intendencia de Montevideo;

RESULTANDO: 1) que la Intendente dispuso adjudicar el procedimiento de referencia mediante Resolución Nº 4439/12 de fecha 12.10.12 por un monto total de $ 58:939.201,31, gasto que fue intervenido por este Tribunal en Sesión de fecha 12.12.12, en la cual cometió la intervención del saldo de $ 14:539.201,31 al Contador Delegado;

2) que dicho saldo fue intervenido en fechas 28.06.13 (Cra. Motta), 22.08.13 (Cra. Vico) y 17.09.13 (Cra. Vico), ampliándose posteriormente la licitación en un 100% ($ 58:939.201,31) mediante Resolución de la Intendente Nº 4837/13 de fecha 21.10.13 y al amparo del Artículo 74 del T.O.C.A.F., extremo que fue modificado por Resolución Nº 992/13/5100 de fecha 31.10.13, estableciéndose que la ampliación se realizaba al amparo del Artículo 14 del Pliego Particular de Condiciones que rigió el llamado;

3) que en fecha 01.11.13 la Cra. Beatriz Motta intervino preventivamente las imputaciones realizadas en la misma fecha por       $ 4:500.000, $ 4:500.000 y $ 1:000.000, y en fecha 29.01.14 intervino los complementos de imputación realizados por los Municipios A y G por                   $ 8:348.093,73, $ 9.327.545,26, $ 8.348.093,73, $ 9:327.545,26, $ 1:691.375,7 y $ 1:896.547,8 indicando que a esa fecha se encontraba imputado totalmente el contrato y la prórroga del pliego;

4) que por Resolución Nº 1699/14 de fecha 05.05.14 la Intendente dispuso una nueva ampliación del 45,44% por la suma total de       $ 26.810.991,96 imprevistos, leyes sociales e IVA incluidos, al amparo del Artículo 74 del T.O.C.A.F., y este Tribunal en Sesión de fecha 11.06.14 observó dicha ampliación por contravenir en la instancia el Artículo 74 del T.O.C.A.F., en tanto esta segunda ampliación del 45,44% excede el límite del 100% que ya se había alcanzado con la ampliación aprobada por Resolución Nº 4837/13;

5) que este Tribunal remitió Oficio Nº 4448/14 a la Contadora Delegada confiriéndole traslado por el plazo de diez días hábiles a efectos de que formulara los descargos por haber intervenido un gasto que excedía su competencia, establecida en el Artículo 16 de la Ordenanza Nº 64 y la actuación cometida por este Tribunal en fecha 12.12.12 (Resultando 1);

6) que la Cra. Beatriz Motta en fecha 19.07.14 en contestación al Oficio Nº 4448/14 expresa que al momento de la intervención se consideró que se trataba de una prórroga autorizada por el pliego de un contrato ya intervenido por el Tribunal de Cuentas de la República y que si bien el pliego no habla de prórroga sino de ampliación, se trataría de un tema de palabras cuando los hechos serían los mismos;

7) que en la misma Nota de descargos, la Contadora señala que este Tribunal intervino en su momento la licitación adjudicada de acuerdo al pliego, por lo tanto se consideró que este problema de interpretación de palabras no significaba que no se pudiera utilizar lo dispuesto en el      Artículo 14 de Pliego de Condiciones, agregando además que recibió el Oficio el día 07.07.14;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 16 de la Ordenanza Nº 64 dispone que los Contadores Delegados intervendrán preventivamente todos los gastos que no superen el monto establecido para proceder a la contratación por la vía de la Licitación Pública, y la Resolución de este Tribunal de fecha 22.07.98 estipula que para determinar la competencia de los Contadores Delegados y Contadores Auditores en el caso de las ampliaciones regidas por el Artículo 63 del T.O.C.A.F. (actual Artículo 74), debe tomarse en forma aislada el importe de la ampliación, y verificar si el mismo encuadra en el límite establecido para su actuación;

2) que los descargos presentados por la Contadora no son de recibo en tanto la intervención del Tribunal de fecha 12.12.12 se limita al gasto de $ 58:939.201,31 y no alcanza a eventuales prórrogas o ampliaciones del procedimiento, por lo cual su actuación relacionada con la ampliación del 100% dispuesta por Resolución Nº 4834/13 de fecha 21.10.13, y que ascendía a la suma de $ 58:939.201,31, se desarrolló por fuera de los límites de su competencia en contravención a las disposiciones citadas en el Considerando anterior;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar lo actuado por la Contadora Delegada Beatriz Motta:

2) Comunicar la presente Resolución a la Contadora Actuante.

ag