RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014

(E. E. Nº 2014-17-1-0002900, Ent. N° 4704/14)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo relacionadas con el Contrato con la empresa Blue South, referente a la Auditoría Técnica y Compromiso de Contrato de Desempeño, para el ahorro de los recursos hídricos y eléctricos en la Unidad Jardín Zoológico Villa Dolores y Planetario “Ingeniero Agrimensor Germán Barbato”;

RESULTANDO: 1) que por Resolución de la Intendente de fecha 20.01.12, modificada por Resolución del 13.04.12, se aprobaron las Cláusulas del Contrato de Auditoría Técnica y Compromiso de Contrato (Nº 189213), estipulándose que la empresa se haría cargo de los costos de obras y adquisición de equipamiento necesario para lograr los ahorros propuestos, y del ahorro producido en cada pago la Intendencia amortizaría los gastos y honorarios devengados;

2) que este Tribunal en Sesión de fecha 27.06.12 resolvió intervenir el gasto de hasta la suma de $ 1:470.798, por el        Ejercicio 2012, cometer a la Contadora Delegada la intervención del saldo, previo control de su imputación a Grupo adecuado en los Ejercicios correspondientes con disponibilidad suficiente y el control, al momento del otorgamiento del Contrato, y, una vez suscripto el documento, la remisión de una copia del mismo;

3) que por Resolución Nº 546/13 de fecha 04.02.13 la Intendente de Montevideo resolvió aprobar el Contrato de referencia, el que se suscribió con fecha 18.02.13, remitiéndose copia;

4) que el Contrato comenzó a ejecutarse el 01.06.13,  por lo que a efectos del logro de los objetivos preestablecidos, debía realizarse una reformulación del cronograma de trabajos a cargo de Blue Esco S.A., y de los criterios de redistribución correspondientes, acordándose entre las partes ampliar el Objeto del Contrato, modificando las Cláusulas Segunda,  Séptima y Novena del Contrato de referencia;

5) que en Sesión de fecha 14/05/14  el Tribunal de Cuentas cometió a la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo la intervención del gasto de $ 1:326.524 correspondiente a los pagos de las facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, previa verificación de disponibilidad suficiente en el rubro de imputación, y que la misma coincida con el Contrato original, y una vez aprobadas las modificaciones propuestas se remitieran las actuaciones a este Tribunal para su intervención;

6) que, por Resolución 1503/14 de fecha 21/04/14 la Intendente de Montevideo aprobó la modificación de las Cláusulas 2ª, 7ª y 9ª e incorporó  la Cláusula 20ª, suscribiéndose la misma con fecha 28/04/14;

7) que la modificación de la Cláusula 2ª establece un plazo de 24 meses contados desde el inicio de las obras, correspondiendo seis meses de obra y 18 meses posteriores a la finalización de las mismas;

8) que la Cláusula 9ª, prevé que el período de distribución de los ahorros será de 24 meses contados desde el inicio de la obra, correspondiendo el 78% de los mismos a la Firma contratada y el 22% restante a la Intendencia;

9) que la Cláusula 20ª que se incorpora es transitoria y reglamenta la reliquidación de los pagos que se hubieran realizado en virtud del Contrato original, complementando lo necesario para cumplir con la distribución de los ahorros;

10) que se agrega imputación definitiva por un importe de $ 2:192.481 de los pagos de facturas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014;

11) que la Contadora Delegada remite las actuaciones en virtud de la modificación contractual efectuada;

CONSIDERANDO: que la presente contratación se efectuó de acuerdo con los procedimientos de contratación administrativa previstos en el Numeral 26, Literal C), del Artículo 33 del TOCAF, no ameritando objeciones las modificaciones contractuales remitidas;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Téngase por cumplido lo solicitado por este Tribunal en el Numeral 3) de la Resolución de fecha 14/05/14;

2) Cometer a la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo la intervención del gasto por $ 2:192.481 por las facturas de los meses de enero, febrero, marzo y abril/2014,  previa verificación de disponibilidad suficiente en el Rubro de imputación;

3) Cométese asimismo la intervención de los pagos subsiguientes si correspondiere;

4) Comunicar a la Contadora Delegada;

5) Devolver las actuaciones.

ag